2021-12-02

**Zestaw nr 1**

**Informacja nr 1 do przetargu nr 2021-934 pn.:**

**„Przebudowa pomieszczeń Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 109,40 m2 na terenie Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno”**

Zwracamy się z prośbą o:

1. Udostępnienie koncepcji KK GNSH- OPRACOWANIE INWESTORA.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający umieszcza na stronie postępowania Załącznik nr 7 do SOPZ - Koncepcja kolorystyki, dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia oddziałów szpitalnych**

**2.** Zmianę §2 ( terminy) wzoru umowy na :

**a) termin rozpoczęcia robót 17.01.2022 r,**

**b) termin zakończenia robót 25 tygodni od dnia rozpoczęcia robót.**

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający akceptuje wnioskowane przez Wykonawcę zmiany w zakresie rozpoczęcia i zakończenia robot.**

**3.** Zmianę §7 (ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY) z wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty **na wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.**

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zamawiający akceptuje wnioskowane przez Wykonawcę wniesienie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty**

**4.** Zmianę §6 (GWARANCJA i RĘKOJMIA) ust. 5. "Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 12 godzin od otrzymania na piśmie (mailowo) bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6." na **"Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie (mailowo) bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 14 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6."**

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający akceptuje wnioskowane przez Wykonawcę zmiany w zakresie serwisu gwarancyjnego.**

**5.**Udzielnie informacji:

**a)**Czy na czas przebudowy pomieszczeń  w  Poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej i prowadzonych w nich prac pomieszczenia te zostaną wyłączone z użytkowania i nie będą w nich udzielane świadczenia zdrowotne ?

Zamawiający potwierdza, że na czas przebudowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej pomieszczenia objęte zakresem projektowym zostaną włączone z użytkowania.

**b)**Czy zapis "Wykonawca wykona sprawdzenie i udrożnienie, w tym odkawczanie 5 szt. (gniazda ptaków kawek) kanałów wentylacji grawitacyjnej. "  dotyczy 5 kanałów wentylacyjnych czy 5 kominów wielokanałowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Zgonie z rysunkiem nr A1 zawartym w projekcie wykonawczym – załącznik nr 2 do SOPZ zapis dotyczy 5- ciu kanałów wentylacyjnych oznaczonych na rysunku opisem „kanał zakawczony – do udrożnienia.**